## Termo de Abertura do Projeto – TAP

Projeto: Sistema Integrado para Estacionamento

Nome do Estacionamento: Estacione Bem

Justificativa:
O cliente, proprietário do estacionamento Estacione Bem, identificou a necessidade de modernizar e automatizar seus processos internos. Atualmente, os controles de entrada e saída, gestão de vagas, pagamentos e relatórios são realizados de forma manual, gerando lentidão, erros e baixa eficiência. A implantação de um sistema integrado trará ganhos operacionais, aumentará a produtividade, reduzirá falhas humanas e proporcionará uma experiência superior aos usuários.

Objetivos SMART:

- Específico: Desenvolver e implementar um sistema integrado para controle de entrada/saída, gestão de vagas, pagamentos digitais e emissão de relatórios.

- Mensurável: Reduzir em 30% o tempo de atendimento e aumentar em 20% a taxa de ocupação das vagas em até 6 meses após a implantação.

- Atingível: A equipe utilizará metodologias ágeis e ferramentas de análise de processos para desenvolver o sistema de forma eficiente.

- Relevante: Melhorar a eficiência operacional e elevar o nível de satisfação dos clientes.

- Temporal: Concluir o projeto em 6 meses, com testes finalizados no 5º mês.

Requisitos de Alto Nível:

- Controle automatizado de entrada e saída por ticket digital e/ou reconhecimento de placas.

- Monitoramento em tempo real da disponibilidade de vagas.

- Integração com múltiplos métodos de pagamento (cartão, Pix, aplicativo).

- Emissão de relatórios de gestão e indicadores de desempenho.

- Plataforma amigável para funcionários e clientes, acessível via desktop e mobile.

Premissas e Restrições:

- Premissas: infraestrutura mínima fornecida pelo cliente; acesso aos processos atuais; sistema compatível com dispositivos móveis.

- Restrições: prazo máximo de 6 meses; orçamento pré-definido; conformidade com a LGPD.

Escopo Preliminar (Entregas Principais):

- Levantamento e documentação de requisitos.

- Desenvolvimento do sistema integrado de gestão de estacionamento.

- Implementação de integração com pagamentos digitais.

- Treinamento da equipe do estacionamento.

- Homologação e entrega final do sistema.

Riscos Iniciais:

- Resistência dos funcionários à mudança.

- Falhas técnicas ou incompatibilidade com a infraestrutura existente.

- Atrasos no cronograma por ajustes em requisitos.

- Custos adicionais com manutenção de equipamentos.

Cronograma de Marcos Principais:

- Levantamento de Requisitos – Semana 1 a 3

- Desenvolvimento do Sistema – Semana 4 a 16

- Testes e Ajustes – Semana 17 a 20

- Treinamento da Equipe – Semana 21 a 22

- Implantação Final – Semana 23 a 24

Partes Interessadas (Stakeholders):

- Cliente/Proprietário do Estacione Bem – Patrocinador do projeto.

- Gerente de Projeto – Responsável pela execução e controle.

- Equipe de Desenvolvimento de Software – Responsável pela construção do sistema.

- Equipe Operacional do Estacionamento – Usuários finais.

- Clientes do Estacionamento – Beneficiários do sistema.

Critérios de Sucesso:

- Sistema entregue no prazo de 6 meses.

- Redução comprovada de 30% no tempo de atendimento.

- Aumento de 20% na taxa de ocupação de vagas.

- Aceitação do sistema pelos usuários e funcionários após treinamento.

- Cumprimento integral das normas legais (LGPD).